***Harmonogram budování vodovodních přípojek***

***26. týden 2023***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nadslav č.p.*** | ***Štidla č.p*** |
| ***2*** | ***22*** |
| ***25*** | ***12*** |
| ***33*** | ***21*** |
| ***35*** | ***20*** |
| ***27*** | ***6*** |
| ***116/6*** |  |

***27. týden***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Střevač č.p*** | ***Nadslav*** |
| ***70*** | ***18*** |
| ***78*** | ***19*** |
| ***69*** | ***32*** |
| ***73*** |  |
| ***407/1*** |  |

***Jedná se o předpokládané termíny. V případě klimatických, technických nebo technologických překážek může docházet ke změnám.***